竞争性磋商文件

项目编号：QYHH2025-117

项目名称：2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目

清远市恒辉招标有限公司  编制

日期：2026年1月

- 目   录

第二部分、采购项目内容	7

一、	采购项目需求	8

二、	资格性和符合性检查表	11

三、	评分细则附表	12

第三部分、供应商须知	14

一、说明	17

二、竞争性磋商文件	18

三、响应文件的编制和数量	18

四、响应报价要求	19

五、磋商保证金	19

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交	20

七、磋商的步骤	21

八、确定成交供应商办法	22

九、质疑和投诉	22

十、授予合同	23

十一、项目验收	23

十二、适用法律	23

第四部分、合同书格式	24

第五部分、响应文件格式	29

一、自查表	31

二、资格性文件	33

1、响应函	34

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	35

3、资格声明函	37

4、采购供应商反商业贿赂承诺书	38

5、磋商承诺书	39

6、资格性要求	40

7、供应商认为需要提供的其他资料	41

8、中小企业声明函	42

9、残疾人福利性单位声明函	43

10、监狱企业证明文件	44

三、商务部分	45

四、技术部分	48

五、价格部分	51

第一部分、采购邀请函

项目概况

2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目的潜在供应商应在清远市恒辉招标有限公司（详细地址：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）获取采购文件，并于2026年1月30日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYHH2025-117

项目名称：2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：984,857.44元

采购需求：

| 采购标的 | 完工期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目 | 120个日历天 | 详见竞争性磋商文件“商务要求”。 |

合同履行期限：合同签订后120个日历天内完工，具体时间以合同签订为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效期内的营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本采购包专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业须为建筑业。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，响应文件中需附有相关证明资料。】

（2）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。【详见响应文件格式磋商承诺书】

（3）具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或以上及建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质。

（4）具备有效的安全生产许可证。

（5）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业或建筑工程专业二级(含)或以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B类)），注册单位必须为响应供应商。

三、获取采购文件

时间：2026年1月20日至2026年1月26日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8：30至12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

方式：现场领购

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月30日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司开标室（清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）

五、开启

时间：2026年1月30日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司评标室（清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

报名方式为现场报名，报名时需向采购代理机构提交加盖公章的《获取采购文件登记表》。供应商可登录清远市恒辉招标有限公司网（http://www.qyhhzb.com/）自行下载《获取采购文件登记表》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：清远市清新区城市管理和综合执法局

地址：清远市清新区太和镇清和大道中88号

2.采购代理机构信息

名称：清远市恒辉招标有限公司

地址：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

3.项目联系方式

项目联系人：李振杰

电话：0763-3783383

第二部分、采购项目内容

- 一、采购项目需求

（一）采购标的汇总表

| 序号 | 工程名称 | 政府采购品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算（元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目 | B99000000 其他建筑工程 | 项 | 1 | 984,857.44 | 否 |

（二）本项目的工程量清单另附。

（三）技术要求与商务要求

1、采购标的一：合同履行期限：以合同实际签订期限为准。

（1）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目 | 项 | 1 |

1）项目基本情况

需实现的功能和目标：对松林公园东门部分区域进行升级，设置生活垃圾科普学习馆、垃圾分类互动休闲长廊、垃圾分类科普小课堂、酵素制作及绿植种植等区域，试点推进垃圾分类综合宣教研学，促进畅通中心城区生活垃圾分类体系。

建设内容：(1)新增门楼1座、房屋外立面提升 147.2平方米、室内装修79平方米、房屋外广场改造85.4平方米;(2)新增互动休闲长廊91.4平方米、长廊路面提升91.4平方米;(3)新增儿童活动沙池187.7平方米;(4)新增绿植种植研学试点区路面提升210.6平方米、绿植种植箱61.7平方米;(5)新增森林课堂一处、森林课堂路面提升213.8平方米;(6)新增户外体验区,路面提升148.2平方米;(7)互动研学汀步56.65平方米;(8)现有绿地改造1407.3平方米。（详细根据施工图纸落实）

2）质保期要求：工程竣工验收交付采购人使用之日起1年。若有国家标准按照国家标准，若无国家标准按行业标准。若成交供应商提供更优质的服务，则按成交供应商的标准执行。质保期自双方代表在竣工验收报告上签字之日起计算。

3）承包方式要求：综合单价包干。要求包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修等的承包方式。包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

4）施工要求：

1、工程施工过程中，供应商应做好安全文明施工及环保等方面的工作，工程完工后应及时清除所有障碍，不得残留、堆弃障碍物等。

2、供应商应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受建设单位的监督和指导。

3、供应商进场的主要设备需经采购人及监督单位认可方能使用，主要材料由采购人认可或抽样送往检测部门检测合格后方可批量进货。如果施工单位所提供的材料经采购人验证后发现有不达标的情况，采购人有权要求施工单位更换合格的施工材料并保留对其废标的权利。

4、供应商必须做到安全生产、文明施工。由于承包方原因,收到相关行政机关监管部门发出整改通知的，产生的费用与损失由供应商自行承担。

5、供应商在施工过程中须接受采购人派出的人员监督，并按施工合同、图纸、工程量清单要求完成所有所以工程并达到工程质量达到规范要求，否则要返工处理，返工的费用由供应商负责。如不返工，则当违约处理。

6、严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，不发生一般或以上级别安全事故，如发生一切工伤事故及机械损坏的由供应商自行负责。

5）竣工资料归档要求：供应商必须按要求及时收集、汇总、整理工程归档档案。采购人验收之前供应商应向采购人提交按照有关规定汇总整理好符合归档要求的工程竣工档案原件。

6）安全文明施工要求：

1、供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

2、供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

3、验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由供应商负责。

4、供应商对聘用员工必须严格管理，对他们的行为负全责，如在发生劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反规定、触犯国家法律等，由供应商承担全部责任，与采购人无关。

7）质量保障要求：

1、本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2、使用材料的要求所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

3、工程变更要求：A.施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，必须经采购人确认并按设计变更管理的有关规定办理相关手续，否则不认可。 B.所有工程变更必须经采购人及成交供应商核认才有效。

8）保修要求

1、工程的保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》规定执行。

2、成交供应商在提交竣工验收报告时，应出具质量保修书。质量保修书中应当明确工程的保修范围，保修期限和保修责任等。

3、响应时间：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内赶到现场，8小时内修复。

4、保修期内，成交供应商负责对其提供的整个项目进行维修和维护，不再收取任何费用，但非成交供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5、质保服务方式均为成交供应商上门维修，即由成交供应商派员到采购人现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

6、如有产生质量问题，成交供应商应无条件按要求返工，施工一切费用由成交供应商负责（如因采购人人为或不可抗力的除外），返工部分的保质期在返工验收之日起顺延。

（2）商务要求：

1）交付时间：合同签订生效之日起120天完工并验收合格交付采购人使用。

2）地点：清新区太和镇松林公园。

3）付款进度和方式：

1、第一期款项（预付款）：支付比例为30%，合同签订后，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续。

2、第二期款项（进度款）：支付比例为50%，工程已合格完成合同工程量，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续；

3、第三期款项（竣工款）：支付比例20%,待工程竣工验收且结算经区投资评审中心审定后，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续。

4、质保金担保函：质量保证金为合同总价款的3%，由中标人自行选择用银行保函或第三方担保机构出具的质保金担保函或建设工程质保金保证保险等方式。质保金担保函退还说明：采用银行保函或第三方担保机构出具的质保金担保函或建设工程质保金保证保险方式的，由中标人递交同等金额的质保金保函原件后（银行保函应由在中国注册的银行开具），质保金保函在质保期（1年）满后，由中标人向采购人提出返还质保金保函申请，采购人对合同约定内容检查合格后14天内返还质保金保函原件。

注：向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在提交支付申请手续后即视为采购方已经按期支付。

5、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

①合同；

②中标通知书；

③验收报告（申请竣工款）；

④工程造价审核定案书（申请竣工款）；

⑤质保金担保函等相关材料（申请竣工款）；

⑥中标人开具的正式发票。

6、说明：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付，因财政审批原因或者财政资金紧张导致迟延支付的，不视为采购人违约。采购人不承担由此产生的利息、滞纳金、违约金等违约责任且不作为供应商迟延履行合同或不履行合同的依据和理由。

5）售后服务：工程竣工验收交付采购人使用之日起1年。若有国家标准按照国家标准，若无国家标准按行业标准。若成交供应商提供更优质的服务，则按成交供应商的标准执行。质保期自双方代表在竣工验收报告上签字之日起计算。

6）验收要求：1.工程竣工后，成交供应商先行自检，准备好工程的结算资料，向采购人提出验收申请，由采购人组织有关部门和成交供应商对工程进行验收。

2.工程质量须符合国家（或地方）相关工程质量标准及工程施工验收规范，达到合格要求。

7）履约保证金：不收取。

8）其他：

（1）报价要求：

（1）本项目以下浮率方式进行报价,综合单价包干，供应商无需提供工程量清单，投标下浮率报价不得大于或等于100%，不能为负数。

（2）最终结算价=经审定的结算价×（1-成交下浮率），以实际发生并由有关审核机构审核确认的为准。

（3）供应商的投标报价须以人民币为单位。

（4）投标报价应包括工程量清单所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金以及施工合同包含的所有风险责任等各项应有费用，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（2）结算要求：

1、本项目工程量按实结算。

2、结算时，执行相关清单规范，套用相应定额和同期材价信息，工程量按实际发生计算。

3、施工图纸出现变更或如预算文件的清单中缺省项目，工程量按实结算。执行相关清单规范，套用相应定额和同期材价信息。

4、发生签证的项目，承包人必须提供依据、详细情况及计价过程，并由监理公司与发包人签字并加盖单位公章确认才有效。工程所发生的签证及变更等产生的工程量待工程结算送审时一并审核，费用待工程定案后支付。

5、具体结算金额以清远市清新区投资评审中心审核定案价为准，最终结算价不超过合同价。

二、资格性和符合性检查表

| 资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力：提供有效期内的营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)复印件。 |
| --- | --- |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按投标（响应）文件格式之《资格声明函》进行承诺。 |
|  | 本采购包专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业须为建筑业。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，响应文件中需附有相关证明资料。】 |
|  | 公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。【详见响应文件格式磋商承诺书】 |
|  | 具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或以上及建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质。 |
|  | 具备有效的安全生产许可证。 |
|  | 拟派项目负责人须具备市政公用工程专业或建筑工程专业二级(含)或以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B类)），注册单位必须为响应供应商。 |
| 其他实质性响应要求 | 已按竞争性磋商文件要求递交完整的竞争性磋商响应文件。 |
|  | 投标报价没有超出本项目采购预算。 |
|  | 没有出现串通投标的情况。 |
|  | 没有出现法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他被评定为无效的情况。 |

注：

1．供应商须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其竞争性磋商响应文件将会被评定为无效。

2．不通过“资格性和符合性检查”的供应商，不得参加以后阶段的评审。

- 三、评分细则附表

本项目评审方法采用综合评分法。评审时，最终计算结果得分精确到小数点后两位，评分细则如下：

| 评分 因素 | 评分条款 | 单项 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价 格 标 | 磋商报价 | 20 | 磋商报价得分＝（磋商基准价÷最后磋商报价）×价格分值 注：“磋商基准价”是指有效的最后磋商报价（1－下浮率）当中的最低价。 |
|  | 小 计 | 20 | 以上为价格标评分细则 |
| 商 务 标 | 拟投入人员情况 | 5 | 每投入一位人员具有建筑工程类中级（或以上）职称的，得2.5分，最高得5分。【该项评分以供应商提供人员相关证书复印件及供应商为其购买的2025年10月份或之后任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章作为评审依据。】 |
|  | 项目业绩 | 15 | 根据供应商自2021年1月1日起至本项目磋商截止时间前承接的房屋建筑或市政工程施工业绩进行评分，每提供1个房屋建筑工程或市政工程施工业绩的，得5分；最高得15分。 注：没有项目业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。【该项评分以供应商提供合同关键页（包括采购内容、签约日期、双方盖章）的复印件并加盖供应商公章作为评审依据，有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准。】 |
|  | 小 计 | 20 | 以上为商务标评分细则 |
| 技 术 标 | 进度及组织管理保证措施 | 15 | 1.供应商根据本项目情况及采购项目需求提供包括但不限于以下内容：①管理组织结构图；②项目进度计划；③进度及组织管理保证措施。能提供以上内容的，得7分；不提供不得分，且不能参与本评审标准第2小项的评分。 2.根据供应商提供的本评审标准第1小项内容进行评审： （1）根据采购需求制定管理组织结构图、项目进度计划、拟投入人员设备情况、职责分工等，并提出相应的进度及组织管理保证措施，内容完整、合理详尽，可行性强，得8分； （2）有管理组织结构图、项目进度计划、进度及组织管理保证措施，内容基本合理、完整，得4分； （3）有管理组织结构图、项目进度计划、进度及组织管理保证措施，但内容缺乏针对性或可行性差，得2分； （4）其他情况不得分。 |
|  | 施工实施方案 | 15 | 1.供应商根据本项目情况及采购项目需求提供包括但不限于以下内容①施工实施方案（包括但不限于施工部署、施工管理制度、施工流程、施工总平面布置、施工方法等）；②重点难点分析及应对措施。能提供以上内容的，得7分；不提供不得分，且不能参与本评审标准第2小项的评分。 2.根据供应商提供的本评审标准第1小项内容进行评审： （1）熟悉施工全过程（包括但不限于施工部署、施工管理制度、施工流程、施工总平面布置、施工方法等），按上述要求提供施工实施方案，内容清晰详细、科学合理、可行性强；针对本次项目实施的重点难点作详细、合理的分析，并提出可行的应对措施及合理化建议，有利于项目实施，得8分； （2）了解施工过程（包括但不限于施工部署、施工管理制度、施工流程、施工总平面布置、施工方法等），按上述要求提供施工实施方案，内容基本合理，具有针对性；能对本次项目实施的重点难点作分析，并提出可行的应对措施，得4分； （3）施工过程（包括但不限于施工部署、施工管理制度、施工流程、施工总平面布置、施工方法等）了解甚少，按上述要求提供施工实施方案，内容基本合理，但缺乏针对性；对本次实施方案的重点难点分析或其应对措施缺乏针对性或可行性差，得2分； （4）其他情况不得分。 |
|  | 工程质量保障方案 | 15 | 1.供应商根据本项目情况及采购项目需求提供包括但不限于以下内容，得7分；不提供不得分，且不能参与本评审标准第2小项的评分。 2.根据供应商提供的本评审标准第1小项内容进行评审： （1）有工程质量保障方案，内容清晰详细、科学合理、可行性强，得8分； （2）有工程质量保障方案，内容基本合理，具有针对性，得4分； （3）有工程质量保障方案，内容基本合理，但内容缺乏针对性或可行性差，得2分； （4）其他情况不得分。 |
|  | 安全及绿色文明施工措施 | 15 | 1.供应商根据本项目情况及采购项目需求提供包括但不限于以下内容：①安全及绿色文明施工措施；②响应方案。能提供以上内容的，得7分；不提供不得分，且不能参与本评审标准第2小项的评分。 2.根据供应商提供的本评审标准第1小项内容进行评审： （1）根据采购需求制定安全防护制度（包含安全防护、安全教育、安全检查等）、安全及绿色文明施工措施和响应方案，并对应提供上述保障、响应的人员及设备承诺或投入情况，内容完整、合理详尽，响应程度高、可行性强，得8分； （2）有安全防护制度（包含安全防护、安全教育、安全检查等）、安全及绿色文明施工措施和响应方案，内容基本合理、完整，得4分； （3）有安全及绿色文明施工措施和响应方案，但内容缺乏针对性或可行性差，得2分； （4）其他情况不得分。 |
|  | 小 计 | 60 | 以上为技术标评分细则 |
| 合 计 |  | 100 | 合计分值＝价格分值＋商务分值＋技术分值 |

注：1、供应商提供的证明文件须真实、有效。

2、评审得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

第三部分、供应商须知

一、说明

1．适用范围

1.1、本竞争性磋商文件适用于本采购邀请中所述项目的采购。

2．定义

2.1、“采购人”是指:清远市清新区城市管理和综合执法局。

2.2、“采购代理机构”是指：清远市恒辉招标有限公司。

2.3、“供应商”是指符合竞争性磋商文件要求，有意向参加竞争的法人、或其他组织、或自然人。

2.4、合格的供应商

1)符合采购文件的资格要求。

2)拒绝对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商参与采购活动（处罚期限届满的除外），以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商信用记录的结果为评审依据。

4)拒绝对列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与采购活动（处罚期限届满的除外），以在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商失信行为记录的结果为评审依据。

5)符合法律、法规和竞争性磋商文件的相关要求。

2.5、“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.6、“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商务、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.7、供应商须按要求到采购代理机构办理报名登记及购买竞争性磋商文件。

2.8、磋商时，两家或以上公司同一法定代表人(负责人)或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目的竞争，一经发现，将视同串标处理。

2.9、两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参加磋商的，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

2.10、如果供应商以联合体形式参加磋商的。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3．合格的货物、服务和工程

3.1、“货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源地的，均应是本国货物。报价货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2、“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

3.3、“工程”是指：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程

3.4、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由供应商承担。

3.5、如本项目竞争性磋商文件对分包事项有特别说明的或经采购人书面同意的，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他承包商完成。承包商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，承包商就分包项目承担连带责任。

3.6、成交供应商为小型、微型企业的，不得将中选合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4．磋商费用

4.1、供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2、本项目向成交供应商收取成交服务费。成交供应商须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向采购代理机构交纳项目的成交服务费。成交服务费定额收取人民币捌仟元整（¥8,000.00元）。

二、竞争性磋商文件

5．竞争性磋商文件的构成

5.1、竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）采购邀请函

2）采购项目内容

3）供应商须知

4）合同书格式

5）响应文件格式

6）在磋商过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2、供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被评定为无效响应文件。

三、响应文件的编制和数量

6、响应文件编制基本要求

6.1、供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2、供应商提交的响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3、响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

7、计量单位

7.1、除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8、磋商报价要求

8.1、本项目的报价方式为报下浮率。磋商小组认为供应商的下浮率明显高于其他通过符合性审查供应商的下浮率，有可能影响工程（服务）质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如供应商不能证明其下浮率的合理性，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

8.2、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金（本项目不需要缴纳磋商保证金）

9、磋商保证金

9.1、供应商应按竞争性磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

9.2、供应商以联合体进行磋商的，磋商保证金可以由其中任何一个供应商的名义缴纳，磋商保证金对联合体各方均具有法律约束力。

9.3、递交方式：

(1)采用汇款方式，磋商保证金须由供应商账户汇入，且以到达指定账户的时间为准。采购代理机构账号信息如下：

1)户名：清远市恒辉招标有限公司

2)开户银行：中国工商银行股份有限公司清城支行

3)账户：2018 0238 0920 0132 277

(2)采用保函方式，保函原件在递交竞争性磋商响应文件时单独密封递交，复印件（或扫描件）装订在竞争性磋商响应文件中。保函需为“见索即付型”保函，否则，该保函将被视为无效。

(3)采用支票、汇票、本票方式，支票、汇票、本票的原件在递交竞争性磋商响应文件时单独密封递交，复印件（或扫描件）装订在竞争性磋商响应文件中。

9.4、如无质疑或投诉，采购代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内无息原额一次性退还未成交供应商的磋商保证金；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑或投诉处理完毕后退还。

9.5、采购代理机构将在收到本磋商项下的采购合同之日起五个工作日内无息原额一次性退还成交供应商的磋商保证金。

9.6、如项目被评定为磋商不成功，采购代理机构将在结果公告发出之日起五个工作日内无息原额一次性退还供应商的磋商保证金。

9.7、在退还供应商的磋商保证金时，如因供应商自身原因导致无法及时退还，由供应商自行承担因此而引起的一切责任。

9.8、有下列情形之一的，竞争性磋商保证金将被依法处理：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞争性磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

(3)磋商有效期内供应商撤销其竞争性磋商响应文件的。

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交

10、响应文件的份数和封装

10.1、响应文件壹式叁份（正本壹份，副本贰份）。

10.2、供应商可将响应文件正本和副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.3、响应文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）包（组）号及谈判货物、服务名称；

4）供应商名全称；

5）日期。

10.4、响应文件的签署及规定

1）竞争性磋商响应文件的每一页都应由供应商代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖供应商公章），或加盖骑缝供应商公章，否则，所涉的有关文件、资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由供应商承担。

2）竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3）竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

4）竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

5）竞争性磋商文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

6）竞争性磋商文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

11、响应文件的递交

11.1、供应商须将响应文件密封提交。密封封口处须加盖供应商法人公章或递交人签字。

11.2、如果响应文件未按要求标记的，采购代理机构对误投或过早启封的，概不负责。

11.3、所有响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构开标室。

11.4、迟交的响应文件，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。（磋商时应磋商小组要求作出的修改或承诺除外。）

七、磋商的步骤

12、谈判文件的澄清

12.1、任何要求对竞争性磋商文件进行澄清或修改的供应商，均应以书面形式在竞争性磋商文件规定的递交截止日5日以前通知采购人。采购人对供应商所要求澄清或修改的内容以书面形式予以答复（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）。必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家进行论证。采购人或委托的采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改竞争性磋商文件或重新组织采购活动。

12.2、无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清或修改。

12.3、任何澄清或修改文件均须以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）所有已购买竞争性磋商文件的各供应商，并作为竞争性磋商文件的组成部分。

12.4、供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，由磋商小组进行评判。

12.5、竞争性磋商文件的澄清、修改或补充文件在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）为准。

13、磋商

13.1、磋商小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家或以上的供应商参加磋商。

13.2、审查响应文件是否对竞争性磋商文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3、磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商，竞争性磋商文件标示“★”符号（不可负偏离）的条款除外。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4、竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5、最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价的时间由磋商小组视磋商进程而决定，最终报价方式为下浮率。）。在磋商中，除磋商小组调整或修改采购需求内容外，采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法人代表（负责人）或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

13.7、最终报价结束后，进入综合评议阶段，由磋商小组对供应商的技术、商务、价格等方面进行综合评价，并推荐综合总得分最高的为本项目成交供应商。评分细则详见本项目竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“三、评分细则附表”。

13.8、采购代理机构对磋商过程内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

14、确定成交供应商

14.1、磋商小组推荐综合总得分最高的供应商为本项目成交供应商。若综合总得分相同，最终报价最低的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分均相同，推荐技术部分得分较高的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分、技术部分得分均相同，根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐供应商的排名。

14.2、成交供应商确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

15．替补候选人的设定与使用

15.1、磋商小组根据推荐综合总得分最高的供应商为本项目的成交供应商的原则，推荐得分次高的供应商为替补候选人。

15.2、若成交供应商无正当理由不与采购人签订采购合同，或由于自身原因不能履行采购合同义务，可由替补候选人顶上，成为成交供应商。

九、质疑和投诉

16、质疑

16.1、如供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

16.2、质疑函可按照财政部规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

16.3、供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或采购代理机构可以不予受理。

17、投诉

17.1、如质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

17.2、投诉书可按照财政部规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

十、授予合同

18、签订合同

18.1、如无特殊说明，成交供应商自成交通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人审核。

18.2、如无特殊说明，采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向成交供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

19、授予合同时变更数量的权力

19.1、采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容以书面形式报采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监管部门备案。

19.2、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

十一、项目验收

20、项目验收

20.1、采购人将在成交供应商履行完合同义务后组织验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十二、适用法律

21、适用法律

21.1、采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用其配套的法规、规章、政策。

21.2、本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第四部分、合同书格式

合 同 书

（工程类）

项目编号：QYHH2025-117

项目名称：2025年清新区松林公园垃圾分类科普研学基地项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行合理修订。

工程承包合同

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及竞争性磋商文件的要求和采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、项目概况

工程名称：

项目建设地点：

项目建设内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、合同工期：

工程合同工期总日历天数：    日历天。拟从    年    月    日开始施工，至   年    月    日竣工完成。

三、施工、验收要求及质量标准

1.项目质量控制标准

（1）本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

（2）乙方在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.使用材料的要求

所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

3.工程变更要求

（1）施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，必须经甲方确认并按设计变更管理的有关规定办理相关手续，否则不认可。

（2）所有工程变更必须经甲方及乙方核认才有效。

四、合同价款

本工程根据审核的结算价按实结算。要求包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包车辆出入费用、包路口开设费用等的承包方式。包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

成交下浮率：          %。

合同金额为（大写）：                    元（￥                    _元）。

- 付款方式

1、第一期款项（预付款）：支付比例为30%，合同签订后，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续。

2、第二期款项（进度款）：支付比例为50%，工程已合格完成合同工程量，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续；

3、第三期款项（竣工款）：支付比例20%,待工程竣工验收且结算经区投资评审中心审定后，甲方收到乙方开具的请款函及有效发票后，向财政部门办理支付申请手续。

4、质保金担保函：质量保证金为合同总价款的3%，由中标人自行选择用银行保函或第三方担保机构出具的质保金担保函或建设工程质保金保证保险等方式。质保金担保函退还说明：采用银行保函或第三方担保机构出具的质保金担保函或建设工程质保金保证保险方式的，由中标人递交同等金额的质保金保函原件后（银行保函应由在中国注册的银行开具），质保金保函在质保期（1年）满后，由中标人向采购人提出返还质保金保函申请，采购人对合同约定内容检查合格后14天内返还质保金保函原件。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付，因财政审批原因或者财政资金紧张导致迟延支付的，不视为采购人违约。采购人不承担由此产生的利息、滞纳金、违约金等违约责任且不作为供应商迟延履行合同或不履行合同的依据和理由。

六、组成合同的文件

包括：

（1）竞争性磋商文件；

（2）响应文件及其附件；

（3）已标价工程量清单或预算书；

（4）成交通知书；

（5）有关协议书；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）书面的甲方要求和甲方审定的项目计划；

（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

九、其他约定

（1）本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同自双方签字盖章之日起生效，如双方签署日期不一致，自最后签订日期起生效。

（3）本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，采购代理机构执一份。具有同等法律效力。

（4）签约日期：  年  月  日

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：      法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

账户名称：

账号：

开户行：

第五部分、响应文件格式

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

评审项目响应资料表

| 评审条款 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |

项目名称:                           项目编号：

注：供应商须按“评分细则附表”的内容，或竞争性磋商文件另有要求的内容，或供应商认为需附上的内容进行填写。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

1、响应函

清远市恒辉招标有限公司 ：

依据贵公司组织采购的（项目名称）（项目编号)的磋商采购货物、服务及工程的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份，副本 贰  份。

响应文件应包含以下内容：

1．自查表。

2．资格性文件。

3．商务部分。

4．技术部分。

5．价格部分。

在此，我方声明如下：

(1)同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

(2)磋商有效期为递交竞争性磋商响应文件之日起90天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

(3)我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5)我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

(6)我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

(7)我方同意按竞争性磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

供应商(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐户：

日期：

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

清远市恒辉招标有限公司 ：

项目名称：                           项目编号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．供应商须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其响应文件将被评定为无效响应文件。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

清远市恒辉招标有限公司 ：

项目名称:                           项目编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．供应商签字代表为供应商法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5．供应商须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其响应文件将被评定为无效响应文件。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、　资格声明函

清远市恒辉招标有限公司：

关于贵方组织的（项目名称）（项目编号)的磋商邀请，我方愿意参加响应，提供磋商文件中规定的货物、工程和服务，并郑重声明如下：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我方在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

6、我方已按规定获取了磋商文件。

7、我方是在法律、财务和运作上独立于采购人或采购代理机构的供应商。

8、我方在本次采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动之情形。

9、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商及其附属机构。

我方保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我方承担相应的法律责任，并承担因此给贵公司以及本项目采购人所造成的一切损失。

我方已经按照贵方磋商文件的要求，提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照贵方的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

4、采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市恒辉招标有限公司 ：

为确保采购活动的顺利实施，促进清远市采购工作健康发展，在（项目名称）（项目编号）磋商活动中，我单位在此庄严承诺:

1．在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8．尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

注：供应商必须按此格式要求承诺，不得对实质性内容作出修改，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

日期：         年     月     日

5、磋商承诺书

清远市恒辉招标有限公司 ：

在（项目名称）（项目编号）磋商活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

8．我方与其他供应商不存在法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.没有以联合体形式参加本采购活动。

10.没有违反法律、行政法规规定的其他条款。

11.我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

注：供应商必须按此格式要求承诺，不得对实质性内容作出修改，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

6、资格性要求

根据本项目对供应商资格的要求，请供应商在此按顺序附上相应的证明文件。

- 7、供应商认为需要提供的其他资料

- 8、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，二者选填一）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商法定代表人（或投标授权代表）：                   （签字）

供应商名称：                   （公章）

日期：          年     月     日

注：

- 供应商符合政策要求的，应在响应文件提供《中小企业声明函》。供应商不属于中小微型企业的，则本声明函不适用。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商不得修改声明函内容格式。供应商若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，无法享受采购促进中小企业发展的扶持政策。

- 供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

- 9、残疾人福利性单位声明函

（本格式文件由供应商根据实际需要选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（或投标授权代表）：                   （签字）

供应商名称：                   （公章）

日期：          年     月     日

注：

- 供应商符合政策要求的，应在响应文件提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商不属于残疾人福利性单位的，则本声明函不适用，可以删除。

- 供应商不得修改声明函的内容格式。供应商若不提供《残疾人福利性单位声明函》或不按要求填写《残疾人福利性单位声明函》的，视同放弃享受残疾人福利性单位的采购扶持政策。

- 残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。

- 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 10、监狱企业证明文件

【请提供供应商的监狱企业证明文件复印件】

注：

- 供应商符合政策要求的，应在响应文件提供证明文件。供应商不属于监狱企业的，则不需要提供该证明。

- 供应商若不提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件的，视同放弃享受监狱企业的采购扶持政策。

- 监狱企业同时属于小型、微型企业或残疾人福利性单位的，不重复享受政策。

- 供应商提供的监狱企业证明文件与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、商务部分

1、采购项目商务要求响应表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．供应商必须对竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“（2）商务要求”列出的条款逐条响应。如有缺漏项，缺漏项按负偏离响应处理。

2．“是否偏离”栏，比照竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应文件承诺，选择“无偏离”，“负偏离”，“正偏离”三种情况之一如实填写。

3．“偏离简述”栏，响应为“无偏离”的，则无需填写此栏；响应为“正/负偏离”的，须如实填写正/负偏离的情况

4．供应商须具体、明确地响应竞争性磋商文件的商务要求，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效外，我公司将向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

5．供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

6．如供应商提供的《采购项目商务要求响应表》与响应文件其它内容有矛盾，则以此表的响应情况为准，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

四、技术部分

1、采购项目技术要求响应表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件技术要求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．供应商必须对竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“（1）技术要求”列出的条款逐条响应。如有缺漏项，缺漏项按负偏离响应处理。

2．“是否偏离”栏，比照竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应文件承诺，选择“无偏离”，“负偏离”，“正偏离”三种情况之一如实填写。

3．“偏离简述”栏，响应为“无偏离”的，则无需填写此栏；响应为“正/负偏离”的，须如实填写正/负偏离的情况

4．供应商须具体、明确地响应竞争性磋商文件的商务要求，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效外，我公司将向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

5．供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

6．如供应商提供的《采购项目技术要求响应表》与响应文件其它内容有矛盾，则以此表的响应情况为准，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2、项目实施方案

项目名称:                           项目编号：

供应商编制的项目实施方案包含但不限于以下内容。

1. 进度及组织管理保证措施。

2．施工实施方案。

3．工程质量保障方案。

4. 安全及绿色文明施工措施。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

1、报价一览表

项目名称:                          项目编号：

| 下浮率 | （大写） （小写 %） |
| --- | --- |
| 完工期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

2、投标报价（下浮率）的小数点后保留两位有效数。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日