竞争性磋商文件

项目编号：QYHH2024-120

项目名称：英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目

清远市恒辉招标有限公司  编制

日期：2024年8月

- 目   录

第一部分、采购邀请函	3

第二部分、采购项目内容	7

一、	采购项目需求	8

二、	采购项目商务要求	9

三、	评分细则附表	11

第三部分、供应商须知	13

一、说明	14

二、竞争性磋商文件	15

三、响应文件的编制和数量	16

四、磋商报价要求	16

五、磋商保证金	16

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交	17

七、磋商的步骤	18

八、确定成交供应商办法	20

九、质疑和投诉	20

十、授予合同	21

十一、项目验收	21

十二、适用法律	21

第四部分、合同书格式	22

第五部分、响应文件格式	27

一、自查表	29

二、资格性文件	31

1、响应函	32

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	33

3、关于资格的声明函	35

4、采购供应商反商业贿赂承诺书	36

5、磋商承诺书	37

6、营业执照（或事业法人证书）副本	42

7、财务报表（资产负债表、利润表）	39

8、纳税证明	40

9、单位参保证明	41

三、商务部分	43

四、技术部分	45

五、价格部分	48

第一部分、采购邀请函

项目概况

英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目的潜在供应商应在清远市恒辉招标有限公司（详细地址：清远市清城区人民四路36号亿科大厦7楼728室）获取采购文件，并于2024年09月14日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYHH2024-120

项目名称：英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,717,952.91元

采购需求：

| 采购标的 | 完工期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目 | 90个日历天 | 详见竞争性磋商文件“采购项目商务要求”。 |

合同履行期限：以合同实际签订期限为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.本项目的基本资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效期内的营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供所属期为2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的依法缴纳税收的证明文件。无需缴纳税收的供应商，则须提供相关部门出具的证明文件。②提供所属期为2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的依法缴纳社会保险的证明文件。无需参加社会保险的供应商，则须提供相关部门出具的证明文件。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年年度财务报表，或提供2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表。】

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：【详见响应文件格式磋商承诺书】

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）【详见响应文件格式磋商承诺书】

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，投标文件中需附有相关证明资料。】

（2）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。③以联合体形式参与采购活动的供应商。【详见响应文件格式磋商承诺书】

（3）具备有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上级别资质。

（4）具备有效的安全生产许可证。

（5）拟派项目负责人必须具备建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B类)），注册单位必须为响应供应商。

三、获取采购文件

时间：2024年09月04日至2024年09月10日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8：30至12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：清远市清城区人民四路36号亿科大厦7楼728室

方式：现场领购

售价（元）：300

四、响应文件提交

截止时间：2024年09月14日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司开标室（清远市清城区人民四路36号亿科大厦7楼728室）

五、开启

时间：2024年09月14日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司评标室（清远市清城区人民四路36号亿科大厦7楼728室）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

报名方式为现场报名，报名时需向采购代理机构提交加盖公章的《获取采购文件登记表》。供应商可登录清远市恒辉招标有限公司网（http://www.qyhhzb.com/）自行下载《获取采购文件登记表》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：英德市中医院

地址：清远市英德市英城街道峰光西路148号

2.采购代理机构信息

名称：清远市恒辉招标有限公司

地址：清远市清城区人民四路36号亿科大厦7楼728室

3.项目联系方式

项目联系人：李振杰

电话：0763-3783383

第二部分、采购项目内容

- 一、采购项目需求

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 预算金额 | 工程地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）将门诊楼（原综合楼）一楼专科门诊升级造为中医特色专科门诊，对诊室进行统一规划设置，改造面积约1225平方米； （2）将白云医教楼二楼升级改造为中药煎药室，改造面积约330平方米，计划分三个功能区：传统的中药煎煮区、机煎药区、膏方制备区。 | 1项 | 1,717,952.91元 | 英德市中医院 |

（二）项目工程造价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目 |  |
| 合计 |  |  |

（三）本项目的工程量清单另附

（四）施工管理要求

1、供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜。工程竣工验收后，须按照采购人的要求，立即清理干净工地现场，全部撤离施工现场。

2、供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②施工期间须严格管理施工人员，如发生施工人员盗窃，斗殴等现象，由此造成的经济和法律责任均由供应商负责。

3、根据《中华人民共和国安全生产法》，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由供应商负责。

4、供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，须按安全生产和文明工地要求实行施工。凡在工地现场范围内由于供应商自身安全措施不力所造成的任何安全事故，由此造成的经济和法律责任均由供应商负责。

5、施工所用机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具按采购人要求由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

6、项目负责人和现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，采购人有权向供应商提出撤换。供应商可以提出整改意见；如采购人不予接受，则供应商必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原响应文件中所承诺人员的素质。

- 二、采购项目商务要求

1、报价要求

（1）本项目以下浮率方式进行报价,综合单价包干，供应商无需提供工程量清单，投标下浮率报价不得大于或等于100%，不能为负数。

（2）最终结算价=经审定的结算价×（1-成交下浮率），以实际发生并由有关审核机构审核确认的为准。

（3）供应商的投标报价须以人民币为单位。

（4）投标报价应包括工程量清单所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金以及施工合同包含的所有风险责任等各项应有费用，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

2、完工期

（1）90个日历天。

3、质量要求

（1）本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

（2）供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（3）使用材料的要求：所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

（4）工程变更要求：①施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，必须经采购人确认并按设计变更管理的有关规定办理相关手续，否则不认可。 ②所有工程变更必须经采购人及供应商核认才有效。

4、验收要求

（1）供应商必须将项目相关资料整理完善后才可组织采购人进行综合验收。

（2）验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

5、质保期

（1）工程的保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》规定执行。

6、其他要求

（1）本项目最终须在广东政府采购智慧云平台电子卖场进行采购，成交供应商须在成交通知书发出之日起七个工作日内完成进驻电子卖场的相关手续并审核通过，保证本项目能在广东政府采购智慧云平台电子卖场完成采购，并配合采购人完成本项目采购的相关程序手续，否则，采购人有权单方面终止合同。

7、付款方式

（1）工程签订合同并完成机械设备及施工人员进场后，供应商可向采购人申请支付合同金额30%的工程预付款。

（2）工程竣工验收质量合格后，供应商可向采购人申请支付合同金额85%的工程进度款(包含30%的工程预付款)。

（3）结算报告提交至有关审核机构审核定案后支付至最终结算价的97%。

（4）工程余款（3%）在保修期满后若无重大质量问题后一次性无息付清。

- 三、评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商 价格 | 15分 | 15分 | 磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商评审价格)×价格分值 注：1.“磋商基准价”是指最后磋商评审价格当中的最低价格。 |  |
| 技 术 部 分 | 60分 | 15分 | 根据供应商针对本项目提供的项目施工组织方案（包括技术、物资、劳动组织准备，施工到完工验收等组织方案）进行评分。 | 制定的项目施工组织方案完整、详细，针对性强，合理可行的，得15分。 |
|  |  |  |  | 制定的项目施工组织方案比较完整、详细，针对性比较强，比较可行的，得11分。 |
|  |  |  |  | 制定的项目施工组织方案一般，内容一般的，得7分。 |
|  |  |  |  | 制定的项目施工组织方案比较简单，内容不太清晰，不太可行的，得4分。 |
|  |  |  |  | 制定的项目施工组织方案简单，内容不清晰，不可行的，得0分。 |
|  |  | 15分 | 根据供应商针对本项目的施工进度计划（包括施工过程、工期计划安排和保障措施）进行评分。 | 关键思路清晰准确完整，计划编制合理可行，对关键节点的控制措施有力的，得15分。 |
|  |  |  |  | 关键思路比较清晰准确完整，计划编制比较合理可行，对关键节点的控制措施比较有力的，得11分。 |
|  |  |  |  | 关键思路基本清晰准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施可行性一般的，得7分。 |
|  |  |  |  | 关键思路不太清晰，计划编制不太合理，对关键节点的控制措施可行性比较差的，得4分。 |
|  |  |  |  | 关键思路不清晰，计划编制不合理，对关键节点的控制措施可行性差的，得0分。 |
|  |  | 15分 | 根据供应商针对本项目制定的施工质量控制方案（包括工程技术管理、施工管理等）进行评分。 | 施工质量控制方案明确、具体、可行、各项措施能落实，针对性及准确性强的，得15分。 |
|  |  |  |  | 施工质量控制方案比较明确、比较具体，各项措施能落实，针对性及准确性比较强的，得11分。 |
|  |  |  |  | 施工质量控制方案基本明确、各项措施基本能落实，针对性及准确性一般的，得7分。 |
|  |  |  |  | 施工质量控制方案不太明确、各项措施响应不太充分，针对性及准确性比较差的，得4分。 |
|  |  |  |  | 施工质量控制方案不明确、各项措施响应不充分，针对性及准确性差的，得0分。 |
|  |  | 15分 | 根据供应商针对本项目制定的安全文明施工保证措施方案（在施工的各个环节、管理制度和操作规程、现场管控等）进行评分。 | 对相关风险分析透切，并制订了切实可行的安全文明施工保证措施方案，针对性及准确性强的，得15分。 |
|  |  |  |  | ②对相关风险分析比较透切，并制订了比较切实可行的安全文明施工保证措施方案，针对性及准确性比较强的，得11分。 |
|  |  |  |  | ③对相关风险理解一般，制订的安全文明施工保证措施方案基本可行的，得7分。 |
|  |  |  |  | ④对相关风险理解不太明确，制订的安全文明施工保证措施方案不太可行的，得4分。 |
|  |  |  |  | ⑤对相关风险理解不明确，制订的安全文明施工保证措施方案不可行的，得0分。 |
| 商务部分 | 25分 | 7分 | 根据供应商的服务响应时间进行评分。【该项评分以供应商提供承诺函作为评审依据。】 | 承诺到达采购人位置≤2小时的，得7分。 |
|  |  |  |  | 2小时＜承诺到达采购人位置≤4小时的，得5分。 |
|  |  |  |  | 4小时＜承诺到达采购人位置≤6小时的，得3分。 |
|  |  |  |  | 6小时＜承诺到达采购人位置≤8小时的，得1分。 |
|  |  |  |  | 承诺到达采购人位置＞8小时的，得0分。 |
|  |  | 6分 | 根据供应商拟投入人员情况进行评分。【该项评分以供应商提供人员相关证书复印件及供应商为其购买的2024年5月份或之后任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章作为评审依据。】 | 每投入一位人员具有建筑工程类中级（或以上）职称的，得3分，最高得6分。 |
|  |  | 12分 | 根据供应商自2020年1月1日起至本项目磋商截止时间前承接的装修（或修缮）工程业绩进行评分（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【该项评分以供应商提供合同关键页（包括采购内容、签约日期、双方盖章）的复印件并加盖供应商公章作为评审依据。】 | 每提供1个装修（或修缮）工程业绩的，得3分；最高得12分。 |
|  |  |  |  | 没有项目业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。 |

注：1、供应商提供的证明文件须真实、有效。

- 2、对于竞争性磋商文件中载明需原件核/备查的有关文件资料，供应商在投标时须随身携带其原件。若供应商不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则供应商该项评分分值为0分。

3、评审得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

第三部分、供应商须知

一、说明

1．适用范围

1.1、本竞争性磋商文件适用于本采购邀请中所述项目的采购。

2．定义

2.1、“采购人”是指:英德市中医院。

2.2、“采购代理机构”是指：清远市恒辉招标有限公司。

2.3、“供应商”是指符合竞争性磋商文件要求，有意向参加竞争的法人、或其他组织、或自然人。

2.4、合格的供应商

1)符合采购文件的资格要求。

2)拒绝对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商参与采购活动（处罚期限届满的除外），以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商信用记录的结果为评审依据。

4)拒绝对列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与采购活动（处罚期限届满的除外），以在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商失信行为记录的结果为评审依据。

5)符合法律、法规和竞争性磋商文件的相关要求。

2.5、“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.6、“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商务、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.7、供应商须按要求到采购代理机构办理报名登记及购买竞争性磋商文件。

2.8、磋商时，两家或以上公司同一法定代表人(负责人)或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目的竞争，一经发现，将视同串标处理。

2.9、两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参加磋商的，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

2.10、如果供应商以联合体形式参加磋商的。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3．合格的货物、服务和工程

3.1、“货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源地的，均应是本国货物。报价货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2、“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

3.3、“工程”是指：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程

3.4、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由供应商承担。

3.5、如本项目竞争性磋商文件对分包事项有特别说明的或经采购人书面同意的，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他承包商完成。承包商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，承包商就分包项目承担连带责任。

3.6、成交供应商为小型、微型企业的，不得将中选合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4．磋商费用

4.1、供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2、本项目向成交供应商收取成交服务费。成交供应商须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向采购代理机构交纳项目的成交服务费。成交服务费定额收取人民币壹万陆仟元整（¥16,000.00元）。

二、竞争性磋商文件

5．竞争性磋商文件的构成

5.1、竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）采购邀请函

2）采购项目内容

3）供应商须知

4）合同书格式

5）响应文件格式

6）在磋商过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2、供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被评定为无效响应文件。

三、响应文件的编制和数量

6、响应文件编制基本要求

6.1、供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2、供应商提交的响应文件及其与（采购代理机构）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3、响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

7、计量单位

7.1、除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8、磋商报价要求

8.1、本项目的报价方式为报下浮率。磋商小组认为供应商的下浮率明显高于其他通过符合性审查供应商的下浮率，有可能影响工程（服务）质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如供应商不能证明其下浮率的合理性，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

8.2、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金（本项目不需要缴纳磋商保证金）

9、磋商保证金

9.1、供应商应按竞争性磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

9.2、供应商以联合体进行磋商的，磋商保证金可以由其中任何一个供应商的名义缴纳，磋商保证金对联合体各方均具有法律约束力。

9.3、递交方式：

(1)采用汇款方式，磋商保证金须由供应商账户汇入，且以到达指定账户的时间为准。采购代理机构账号信息如下：

1)户名：清远市恒辉招标有限公司

2)开户银行：中国工商银行股份有限公司清城支行

3)账户：2018 0238 0920 0132 277

(2)采用保函方式，保函原件在递交竞争性磋商响应文件时单独密封递交，复印件（或扫描件）装订在竞争性磋商响应文件中。保函需为“见索即付型”保函，否则，该保函将被视为无效。

(3)采用支票、汇票、本票方式，支票、汇票、本票的原件在递交竞争性磋商响应文件时单独密封递交，复印件（或扫描件）装订在竞争性磋商响应文件中。

9.4、如无质疑或投诉，采购代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内无息原额一次性退还未成交供应商的磋商保证金；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑或投诉处理完毕后退还。

9.5、采购代理机构将在收到本磋商项下的采购合同之日起五个工作日内无息原额一次性退还成交供应商的磋商保证金。

9.6、如项目被评定为磋商不成功，采购代理机构将在结果公告发出之日起五个工作日内无息原额一次性退还供应商的磋商保证金。

9.7、在退还供应商的磋商保证金时，如因供应商自身原因导致无法及时退还，由供应商自行承担因此而引起的一切责任。

9.8、有下列情形之一的，竞争性磋商保证金将被依法处理：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞争性磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

(3)磋商有效期内供应商撤销其竞争性磋商响应文件的。

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交

10、响应文件的份数和封装

10.1、响应文件壹式叁份（正本壹份，副本贰份）。

10.2、供应商可将响应文件正本和副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.3、响应文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）包（组）号及谈判货物、服务名称；

4）供应商名全称；

5）日期。

10.4、响应文件的签署及规定

1）竞争性磋商响应文件的每一页都应由供应商代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖供应商公章），或加盖骑缝供应商公章，否则，所涉的有关文件、资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由供应商承担。

2）竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3）竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

4）竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

5）竞争性磋商文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

6）竞争性磋商文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

11、响应文件的递交

11.1、供应商须将响应文件密封提交。密封封口处须加盖供应商法人公章或递交人签字。

11.2、如果响应文件未按要求标记的，采购代理机构对误投或过早启封的，概不负责。

11.3、所有响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构开标室。

11.4、迟交的响应文件，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。（磋商时应磋商小组要求作出的修改或承诺除外。）

七、磋商的步骤

12、谈判文件的澄清

12.1、任何要求对竞争性磋商文件进行澄清或修改的供应商，均应以书面形式在竞争性磋商文件规定的递交截止日5日以前通知采购人。采购人对供应商所要求澄清或修改的内容以书面形式予以答复（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）。必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家进行论证。采购人或委托的采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改竞争性磋商文件或重新组织采购活动。

12.2、无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清或修改。

12.3、任何澄清或修改文件均须以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）所有已购买竞争性磋商文件的各供应商，并作为竞争性磋商文件的组成部分。

12.4、供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，由磋商小组进行评判。

12.5、竞争性磋商文件的澄清、修改或补充文件在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）为准。

13、磋商

13.1、磋商小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家或以上的供应商参加磋商。

13.2、审查响应文件是否对竞争性磋商文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3、磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商，竞争性磋商文件标示“★”符号（不可负偏离）的条款除外。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4、竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5、最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价的时间由磋商小组视磋商进程而决定，最终报价方式为下浮率。）。在磋商中，除磋商小组调整或修改采购需求内容外，采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容将现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6、若供应商为小型或微型企业，评审时，对小型和微型企业所报的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.7、若供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商的，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30﹪以上的，可给予联合体2﹪的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

13.8、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法人代表（负责人）或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

13.9、最终报价结束后，进入综合评议阶段，由磋商小组对供应商的技术、商务、价格等方面进行综合评价，并推荐综合总得分最高的为本项目成交供应商。评分细则详见本项目竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“三、评分细则附表”。

13.10、采购代理机构对磋商过程内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

14、确定成交供应商

14.1、磋商小组推荐综合总得分最高的供应商为本项目成交供应商。若综合总得分相同，最终报价最低的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分均相同，推荐技术部分得分较高的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分、技术部分得分均相同，根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐供应商的排名。

14.2、成交供应商确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

15．替补候选人的设定与使用

15.1、磋商小组根据推荐综合总得分最高的供应商为本项目的成交供应商的原则，推荐得分次高的供应商为替补候选人。

15.2、若成交供应商无正当理由不与采购人签订采购合同，或由于自身原因不能履行采购合同义务，可由替补候选人顶上，成为成交供应商。

九、质疑和投诉

16、质疑

16.1、如供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

16.2、质疑函可按照财政部规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

16.3、供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或采购代理机构可以不予受理。

17、投诉

17.1、如质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

17.2、投诉书可按照财政部规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

十、授予合同

18、签订合同

18.1、如无特殊说明，成交供应商自成交通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人审核。

18.2、如无特殊说明，采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向成交供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

19、授予合同时变更数量的权力

19.1、采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容以书面形式报采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监管部门备案。

19.2、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

十一、项目验收

20、项目验收

20.1、采购人将在成交供应商履行完合同义务后组织验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十二、适用法律

21、适用法律

21.1、采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用其配套的法规、规章、政策。

21.2、本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第四部分、合同书格式

合 同 书

（工程类）

项目编号：QYHH2024-120

项目名称：英德市中医院升级改造中医特色专科门诊和煎药室项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行合理修订。

工程承包合同

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及竞争性磋商文件的要求和招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、项目概况

工程名称：

项目建设地点：

项目建设内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、合同工期：

工程合同工期总日历天数：    日历天。拟从    年    月    日开始施工，至   年    月    日竣工完成。

三、施工、验收要求及质量标准

1.项目质量控制标准

（1）本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

（2）乙方在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.使用材料的要求

所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

3.工程变更要求

（1）施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，必须经甲方确认并按设计变更管理的有关规定办理相关手续，否则不认可。

（2）所有工程变更必须经甲方及乙方核认才有效。

四、合同价款

本工程根据审核的结算价按实结算。要求包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包车辆出入费用、包路口开设费用等的承包方式。包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

成交下浮率：          %。

合同金额为（大写）：                    元（￥                    _元）。

五、付款方式

（1）工程签订合同并完成机械设备及施工人员进场后，乙方可向甲方申请支付合同金额30%的工程预付款。

（2）工程竣工验收质量合格后，乙方可向甲方申请支付合同金额85%的工程进度款(包含30%的工程预付款)。

（3）结算报告提交至有关审核机构审核定案后支付至最终结算价的97%。

（4）工程余款（3%）在保修期满后若无重大质量问题后一次性无息付清。

六、组成合同的文件

包括：

（1）竞争性磋商文件；

（2）响应文件及其附件；

（3）已标价工程量清单或预算书；

（4）成交通知书；

（5）有关协议书；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）书面的甲方要求和甲方审定的项目计划；

（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

九、其他约定

（1）本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同自双方签字盖章之日起生效，如双方签署日期不一致，自最后签订日期起生效。

（3）本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，采购代理机构执一份。具有同等法律效力。

（4）签约日期：年月日

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：      法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

账户名称：

账号：

开户行：

第五部分、响应文件格式

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |

项目名称:                           项目编号：

注：供应商须按“评分细则附表”的内容，或竞争性磋商文件另有要求的内容，或供应商认为需附上的内容进行填写。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

1、响应函

清远市恒辉招标有限公司 ：

依据贵公司组织采购的（项目名称）（项目编号)的磋商采购货物、服务及工程的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 一 份，副本 贰  份。

响应文件应包含以下内容：

1．自查表。

2．资格性文件。

3．商务部分。

4．技术部分。

5．价格部分。

在此，我方声明如下：

(1)同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

(2)磋商有效期为递交竞争性磋商响应文件之日起 30 天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

(3)我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5)我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

(6)我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

(7)我方同意按竞争性磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

供应商(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐户：

日期：

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

清远市恒辉招标有限公司 ：

项目名称：                           项目编号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．供应商须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其响应文件将被评定为无效响应文件。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

清远市恒辉招标有限公司 ：

项目名称:                           项目编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．供应商签字代表为供应商法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5．供应商须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其响应文件将被评定为无效响应文件。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

3、关于资格的声明函

清远市恒辉招标有限公司 ：

关于贵公司采购（项目名称）（项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并在递交响应文件截止时间前按规定递交以下文件：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商报价符合本项目竞争性磋商文件要求。 |
| 2 | 已按竞争性磋商文件要求递交完整的响应文件。 |
| 3 | 有效期内的营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)复印件。 |
| 4 | 响应文件按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 响应文件具有法定代表人（负责人）签字或签字人具有法定代表人（负责人）有效授权。 |
| 6 | 所属期为2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的依法缴纳税收的证明文件。无需缴纳税收的供应商，则须提供相关部门出具的证明文件。 |
| 7 | 所属期为2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的依法缴纳社会保险的证明文件。无需参加社会保险的供应商，则须提供相关部门出具的证明文件。 |
| 8 | 2023年年度财务报表，或提供2024年5月份起至本项目提交响应文件截止时间止任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表。】 |
| 9 | 采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |
| 10 | 磋商承诺书原件。 |
| 11 | 具备有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上级别资质。 |
| 12 | 具备有效的安全生产许可证。 |
| 13 | 拟派项目负责人必须具备建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B类)），注册单位必须为响应供应商。 |

注：供应商须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其响应文件将会被评定为无效响应文件。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4、采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市恒辉招标有限公司 ：

为确保采购活动的顺利实施，促进清远市采购工作健康发展，在（项目名称）（项目编号）磋商活动中，我单位在此庄严承诺:

1．在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8．尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（加盖公章）：

日期：         年     月     日

5、磋商承诺书

清远市恒辉招标有限公司 ：

在（项目名称）（项目编号）磋商活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

8．我方与其他供应商不存在法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.没有以联合体形式参加本采购活动。

10.没有违反法律、行政法规规定的其他条款。

11.我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 6、工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)

- 7、财务报表（资产负债表、利润表）

- 8、纳税证明

- 9、单位参保证明

10、其它资格性文件

三、商务部分

1、采购项目商务要求响应表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．供应商必须对竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“二、采购项目商务要求”列出的条款逐条响应。如有缺漏项，缺漏项按负偏离响应处理。

2．“是否偏离”栏，比照竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应文件承诺，选择“无偏离”，“负偏离”，“正偏离”三种情况之一如实填写。

3．“偏离简述”栏，响应为“无偏离”的，则无需填写此栏；响应为“正/负偏离”的，须如实填写正/负偏离的情况

4．供应商须具体、明确地响应竞争性磋商文件的商务要求，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效外，我公司将向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

5．供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

6．如供应商提供的《采购项目商务要求响应表》与响应文件其它内容有矛盾，则以此表的响应情况为准，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

四、技术部分

1、采购需求要求响应表

项目名称：                           项目编号：

| 竞争性磋商文件采购项目需求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目需求书 | 完全响应竞争性磋商文件采购要求 | 无偏离 | 若我公司成为本项目的成交供应商，则承诺完全执行本竞争性磋商文件的工程量清单，如有修改、变更或更换，须征得采购人同意后才可进行，否则，可视我单位虚假响应竞争性磋商文件要求，采购人可单方面取消我单位的成交资格，并向我公司追偿因此而带来的损失。 |

注：

1．供应商对应竞争性磋商文件“采购项目需求”完全响应的，可不变更写此表内容。

2．供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将会被评定为无效外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3．供应商可根据实际情况填写此表。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2、项目实施方案

项目名称:                           项目编号：

供应商编制的项目实施方案包含但不限于以下内容。

1. 项目施工组织方案。

2．施工进度计划。

3．施工质量控制方案。

4. 安全文明施工保证措施方案施。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

1、报价一览表

项目名称:                          项目编号：

| 下浮率 | （大写） （小写 %） |
| --- | --- |
| 完工期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

2、投标报价（下浮率）的小数点后保留两位有效数。

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

2、磋商服务费发票开具须知

| 发票类型 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 |
| --- | --- |
| 如选择增值税专用发票，需提供以下材料，投标时密封于开标信封中： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |
| 温馨提示 1) 投标时，供应商必须确认“缴纳磋商代理服务费”开具的发票类型。 2) 供应商中标后，我司将按该供应商所递交的磋商文件中《磋商代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若供应商投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。 3) 因供应商投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。 |  |